PHẦN 1: KIẾN TRÚC MÔ HÌNH VẬN HÀNH

1. Quyết định cho Đội Đối soát

- Đội Đối soát KHÔNG áp dụng Scrum chung mà dùng Kanban/Scrumban.

- Lý do: Công việc đối soát diễn ra liên tục, đòi hỏi tuân thủ pháp lý/thuế khắt khe, không phù hợp để đóng khung theo nhịp Sprint 2 tuần.

2. Phân chia 4 Module & Trách nhiệm

| Module | Nhiệm vụ chính | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1. Quản lý Yêu cầu | Thu thập và sắp xếp ưu tiên Product Backlog. | Product Owner (PO) |
| 2. Lập kế hoạch & Thực thi | Chạy Sprint 2 tuần (Đặt xe & Thanh toán) và họp Daily Scrum. | Developers & Scrum Master (SM) |
| 3. Nghiệm thu | Đánh giá sản phẩm hoàn thiện theo tiêu chuẩn (DoD) tại Sprint Review. | PO, Developers, Stakeholders |
| 4. Cải tiến | Tìm điểm cần tối ưu quy trình tại Sprint Retrospective. | Scrum Master (SM) & Đội |

PHẦN 2: XỬ LÝ 2 TÌNH HUỐNG NGOÀI DỰ KIẾN

Tình huống 1: Không có hạng mục nào đạt "Xong" (DoD) khi đến Sprint Review

- Phát hiện tại: Báo cáo đầu buổi Sprint Review.

- Người xử lý: PO chủ trì, SM hỗ trợ.

- Cách xử lý:

  - Không demo sản phẩm chưa xong. Thừa nhận thực trạng: "0 hạng mục đạt DoD".

  - Chuyển toàn bộ việc chưa xong về lại Product Backlog để PO sắp xếp lại.

  - Phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục ngay trong buổi Retrospective.

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài Sprint thêm 1 tuần

- Phát hiện tại: Daily Scrum giữa Sprint.

- Người xử lý: SM (giữ nguyên tắc) và PO (điều chỉnh công việc).

- Cách xử lý:

  - Từ chối kéo dài: Giữ nguyên thời gian Sprint 2 tuần để không phá vỡ nhịp chung.

  - Cắt giảm phạm vi (Descope): PO giảm bớt yêu cầu, ưu tiên hoàn thành các việc quan trọng nhất đạt DoD.

  - Kết thúc Sprint đúng hạn. Việc dở dang trả về Product Backlog cho Sprint sau.