- Lý do chọn Agile cho dự án GreenMart

Hạn chế của mô hình water fall: Trong các giai đoạn trước, GreenMart áp dụng mô hình thác nước với việc chuốt cứng toàn bộ yêu cầu từ đầu và chỉ cho khách hàng xem sản phẩm ở lần cuối của dự án . khi thị trường bán hàng đa kênh thay đổi nhanh chóng hoặc nhu cầu của GreenMart phát sinh điểm mới giữa chừng, đội phát hiện quá muộn dẫn đến việc phải làm lại nhiều lần, tốn kém chi phí, thời gian và áp lực lớn cho đội ngũ phát triển

Tinh thần khắc phục của Agile: Agile giải quyết bài toán này bằng cách phát triển sản phẩm theo các vòng lặp ngắn. Thay vì đợi hoàn thiện toàn bộ hệ thống , Agile chia nhỏ sản phẩm thành các phần có thể sử dụng được ngay, cho phép khách hàng trải nghiệm đánh giá liên tục và điều chỉnh hướng đi kịp thời ngay trong từng chu kỳ ngắn

- Kết luận: Dự án GreenMart nên áp dụng Agile vì hệ thống bán hàng đa kênh có yêu cầu linh hoạt, cần đưa tính năng ra thị trường sớm để thích ứng với thói quen mua sắm của khách hnagf và phản hồi kịp thời các thay đổi thực tế

- Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị cốt lõi của Agile Manifesto

Thói quen cũ: “Cá nhân và sự tương tác” hơn là “quy trình và công cụ”

Làm mới:  Tăng cường giao tiếp trực diện, tổ chức các buổi trao đổi nhanh hàng ngày (Daily Standup) và khuyến khích thảo luận trực tiếp để giải quyết nhanh các vướng mắc thay vì chờ đợi qua lại trên phần mềm

Thói quen cũ: “Sản phẩm chạy tốt” hơn là “tài liệu đầy đủ”

Làm mới: Tập trung vào việc xây dựng các tính năng chạy được để bàn giao cho khách hàng trải nghiệm qua từng sprint ngắn, thay vì mất quá nhiều thời gian viết tài liệu lý thuyết dài dòng ban đầu

Thói quen cũ: “cộng tác với khách hàng” hơn là “đàm phán hợp đồng”

Làm mới: coi PO là thành viên trực tiếp trong đội ngũ, tham gia xuyên suốt các sự kiện để linh hoạt điều chỉnh , cập nhật ưu tiên tính năng ngay từ đầu Sprint mà không cần phê duyệt rườm rà

Thói que cũ: “Phản ứng theo sự thay đổi” hơn là “tuân theo kế hoạch”

Làm mới: Chấp nhận thay đổi là một phần tất yếu của phát triển phần mềm; liên tục thanh tra và thích nghi dựa trên phản hồi thực tế của thị trường và người dùng GreenMart.

3. Khung Scrum

- Độ dài Sprint cố định: 2 tuần (Tổng cộng 6 tuần đầu sẽ gồm 3 Sprint: Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3).

- Gắn kết với 3 trụ cột của Scrum:

  - Minh bạch (Transparency): Mọi thành viên, bao gồm cả khách hàng, đều nhìn thấy rõ trạng thái của các hạng mục công việc thông qua Product Backlog và Sprint Backlog công khai.

  - Thanh tra (Inspection): Định kỳ qua mỗi 2 tuần (cuối Sprint), đội ngũ cùng khách hàng kiểm tra lại phần mềm thực tế để đánh giá tiến độ và chất lượng sản phẩm.

  - Thích nghi (Adaptation): Dựa trên kết quả thanh tra và phản hồi của khách hàng GreenMart, đội ngũ sẽ kịp thời điều chỉnh kế hoạch, nội dung công việc cho Sprint tiếp theo.

4. Phân vai Scrum Team

Đội ngũ gồm 6 thành viên được phân định rõ ràng 3 vai trò trong Scrum:

| Thành viên | Vai trò Scrum | Được quyền quyết định | KHÔNG được quyền quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Long | Product Owner (PO) | • Quyết định thứ tự ưu tiên của Product Backlog. • Chấp nhận hoặc từ chối các tính năng do đội phát triển bàn giao. • Đại diện cho tiếng nói của GreenMart. | • Không can thiệp vào kỹ thuật lập trình hay cách đội thực hiện công việc (như ai viết code, dùng công nghệ gì). |
| Hoa | Scrum Master (SM) | • Quyết định phương thức tổ chức các sự kiện Scrum. • Loại bỏ các rào cản, điểm nghẽn giúp đội làm việc hiệu suất cao. • Hướng dẫn đội tuân thủ đúng quy trình Scrum. | • Không áp đặt giải pháp kỹ thuật. • Không tự ý thay đổi yêu cầu hay phạm vi công việc của Sprint. |
| An, Bình, Chi, Dung | Development Team (3 Lập trình viên: An, Bình, Chi; 1 Tester: Dung) | • Quyết định cách thức triển khai công việc kỹ thuật. • Tự quản lý, phân công công việc với nhau để hoàn thành mục tiêu Sprint. • Quyết định khối lượng công việc (Velocity) nhận vào mỗi Sprint. | • Không tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên các tính năng đã được Product Owner cam kết trong Sprint Backlog. |

5. Artifacts & Lịch sự kiện (Tập trung vào Sprint 1)

5.1. Product Backlog (Tối thiểu 6 hạng mục, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp)

- Hạng mục 1: Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục trên ứng dụng/website.

- Hạng mục 2: Xem chi tiết thông tin sản phẩm, hình ảnh và giá bán tại các siêu thị gần nhất.

- Hạng mục 3: Quản lý giỏ hàng (thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ).

- Hạng mục 4: Tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến cơ bản (Thẻ ATM/Momo/VNPay).

- Hạng mục 5: Quản lý tài khoản khách hàng (Đăng ký, đăng nhập, lưu địa chỉ giao hàng).

- Hạng mục 6: Xem lịch sử đơn hàng đã đặt của khách hàng.

5.2. Sprint Backlog & Mục tiêu Sprint 1

- Mục tiêu Sprint 1 (Sprint Goal): Hoàn thiện nền tảng tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm và quản lý giỏ hàng để khách hàng có thể trải nghiệm bước đầu quy trình mua sắm online.

- Sprint Backlog (Các tác vụ chi tiết trong 2 tuần của Sprint 1):

  - Thiết kế giao diện (UI/UX) cho trang chủ, trang tìm kiếm và chi tiết sản phẩm.

  - Xây dựng API tìm kiếm sản phẩm và hiển thị danh mục (An).

  - Xây dựng trang chi tiết sản phẩm và tích hợp dữ liệu kho siêu thị (Bình).

  - Phát triển tính năng giỏ hàng và lưu trữ phiên người dùng (Chi).

  - Viết test case, kiểm thử tính năng tìm kiếm, chi tiết sản phẩm và giỏ hàng, ghi nhận/fix bug (Dung).

5.3. Increment mong đợi ở cuối Sprint 1

- Một phần mềm chạy được (Working Software) bao gồm: Giao diện hoàn thiện cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết thông tin sản phẩm và thực hiện thêm/xóa sản phẩm vào giỏ hàng thành công.

5.4. Lịch 5 sự kiện của một Sprint (Độ dài Sprint: 2 tuần)

- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint):

  - Thời điểm: Ngày đầu tiên của mỗi Sprint (thời lượng khoảng 2–4 tiếng).

  - Mục đích: Product Owner đưa ra các hạng mục ưu tiên cao nhất; cả đội cùng thảo luận, lựa chọn khối lượng công việc và cam kết Mục tiêu Sprint (Sprint Goal).

- Daily Scrum (Họp Scrum hàng ngày):

  - Thời điểm: Mỗi ngày trong tuần, 15 phút đầu giờ sáng.

  - Mục đích: Các thành viên chia sẻ 3 nội dung: Hôm qua đã làm gì? Hôm nay sẽ làm gì? Có gặp rào cản (blocker) gì không? Nhằm đồng bộ tiến độ và điều chỉnh công việc trong ngày.

- Sprint Review (Sơ kết Sprint):

  - Thời điểm: Ngày làm việc áp chót của Sprint (thời lượng khoảng 1–2 tiếng).

  - Mục đích: Đội ngũ trình diễn phần mềm hoàn thành (Increment) cho khách hàng (GreenMart / PO) và các bên liên quan xem, thu thập phản hồi thực tế.

- Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint):

  - Thời điểm: Ngay sau buổi Sprint Review và trước khi bắt đầu Sprint mới (thời lượng khoảng 1 tiếng).

  - Mục đích: Đội ngũ tự nhìn nhận lại quy trình làm việc (những điểm làm tốt, những điểm cần cải thiện) để đưa ra các hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo.

- Backlog Refinement (Tinh chỉnh Product Backlog):

  - Thời điểm: Giữa Sprint (thời lượng khoảng 1–2 tiếng).

  - Mục đích: PO và Development Team cùng rà soát, ước lượng, bổ sung chi tiết và sắp xếp lại thứ tự các hạng mục trong Product Backlog cho các Sprint tiếp theo.

6. Xử lý tình huống thay đổi

- Tình huống 1: Giữa Sprint, khách GreenMart muốn đổi thứ tự ưu tiên — đưa tính năng đặt hàng online lên làm trước.

  - Cách xử lý của nhóm:

    - Bảo vệ sự ổn định của Sprint hiện tại: Đội ngũ giải thích cho Product Owner rằng các mục tiêu và khối lượng công việc của Sprint hiện tại (Sprint 1) đã được cam kết, việc thay đổi ngang xương sẽ phá vỡ nhịp làm việc và làm sụt giảm chất lượng.

    - Chuyển hướng sang Product Backlog: Yêu cầu đưa yêu cầu đặt hàng online vào Product Backlog, được Product Owner sắp xếp lại thứ tự ưu tiên để đưa vào Sprint 2 (sắp diễn ra sau đó 1-2 tuần). Cách làm này vừa tôn trọng tính linh hoạt của Agile, vừa giữ được sự tập trung cho đội ngũ trong Sprint hiện tại.

- Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành.

  - Cách xử lý của nhóm:

    - Nguyên tắc minh bạch và trung thực: Đội ngũ không trình diễn hoặc tính điểm cho tính năng chưa hoàn thành (chưa đạt chuẩn Definition of Done - DoD).

    - Thảo luận cùng khách hàng: Thẳng thắn báo cáo lý do với Product Owner / khách hàng GreenMart tại buổi Sprint Review.

    - Xử lý phần việc dang dở: Đưa phần việc chưa xong này quay trở lại Product Backlog, ước lượng lại và để Product Owner quyết định xem có ưu tiên đưa nó vào Sprint tiếp theo hay không dựa trên chiến lược kinh doanh thực tế của GreenMart.